SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------------------

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:  00296643

statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani

tel.:  558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Šárka Gilarová – vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Ing. Veronika Rajnochová – referent vodního hospodářství

e-mail/tel: rajnochova.veronika@frydekmistek.cz, 558 609 492

- dále jen objednatel

a

jméno, příjmení/ název, obchodní firma/

se sídlem ...,

jejímž jménem jedná ... /v případě právnické osoby/

IČ:

DIČ:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v…………pod sp. zn. Oddíl ……….vložka …………..

Č. účtu:

Tel:

E-mail:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Modernizace varovného a informačního systému ochrany Statutárního města Frýdku-Místku včetně digitálního povodňového plánu města a ORP Frýdek-Místek - část digitální povodňový plán statutárního města a ORP Frýdek-Místek“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).“

článek 1

Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

  - Objednatel má záměr zpracovat digitální povodňový plán statutárního města Frýdek-Místek  a digitální povodňový plán obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek.

  - Za tímto účelem provedl zadavatel výběr zhotovitele mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a to zadávacím postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k podání nabídky 4 konkrétním dodavatelům a dále neomezenému počtu dodavatelů zveřejněnou na profilu zadavatele.

  - Zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:

článek 2

Předmět a rozsah plnění

  - Předmětem plnění této smlouvy je:

- Závazek zhotovitele zpracovat digitální povodňový plán statutárního města Frýdek-Místek a digitální povodňový plánu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek (dále jen ORP),

- Závazek objednatele povodňový plán převzít a zaplatit sjednanou cenu,

to vše v souladu s ujednáními této smlouvy.

  - Rozsah zpracování:

Rozsah digitálního povodňového plánu města a ORP Frýdek-Místek bude odpovídat Metodice tvorby digitálních povodňových plánů Ministerstva životního prostředí ČR z roku 2014 a projektové dokumentaci zpracované Ing. Janou Nečesánkovou, Jižní 588, 798 17 Smržice, IČO 05309565 z listopadu 2019 (viz příloha č. 1). Pro zpracování digitálních povodňových plánů budou také využity povodňový plán SMFM (příloha č. 2) a povodňový plán SMFM, obce s rozšířenou působností (příloha č. 3). Digitální povodňové plány budou kompatibilní s digitálním povodňovým plánem ČR (dále jen „dPP ČR“), Povodňovým informačním systémem POVIS a dále budou v souladu s odvětvovou technickou normou TNV 75 2931 Povodňové plány. Tyto plány budou zpracovány pro celé správní území města a ORP Frýdek-Místek. Jejich zpracování se dotkne jednotlivých dílčích povodí a bude řešit ohrožené obyvatele v celém správním území.

Veřejné části dPP SMFM a dPP ORP Frýdek-Místek budou obsahovat tyto části:

- Věcná část,

- Organizační část,

- Grafická část,

- Evidenční dokumentace,

- Přílohy.

Věcná část bude splňovat náležitosti určené odvětvovou normou TNV 752931 Povodňové plány. Bude dodržena Metodika MŽP - tvorba digitálních povodňových plánů z roku 2014 a bude postupováno v souladu s dokumenty, potřebnými ke splnění účelu povodňového plánu jako např. legislativní vymezení povodňové ochrany a řízení povodňové události.

Věcná část bude dále obsahovat zejména tyto údaje:

| Věcná část digitálního povodňového plánu |
| --- |
| SMFM | ORP Frýdek-Místek |
| Srážkoměrné stanice | Hydrologická charakteristika správního území ORP |
| Hlásné profily | Druhy a rozsah ohrožení povodněmi |
| Vodní toky | Srážkoměrné stanice, hlásné profily |
| Záplavová území | Historické povodně |
| Historické povodně | Významné vodní toky |
| Objekty ohrožené povodní | Přehled záplavových území |
| Ohrožující objekty | Evakuační místa |
| Evakuace | Lokality a objekty ohrožené povodní |
| Místa omezující odtokové poměry | Ohrožující (nebezpečné) objekty |
| Místa ohrožená přívalovými srážkami (bleskové povodně) | Místa omezující odtokové poměry |
| Ledové jevy | Místa ohrožená přívalovými srážkami (bleskové povodně) |
| Zaplavované komunikace | Vodní díla |
| Vodní díla | Protipovodňová opatření |
| Protipovodňová opatření | Předpovědní povodňová služba |
| Předpovědní povodňová služba | Hlásná povodňová služby |
| Hlásná povodňová služby | Vyhlašování stupňů povodňové aktivity |
| Vyhlašování stupňů povodňové aktivity | Opatření k ochraně před povodněmi |
| Opatření k ochraně před povodněmi | Data z dalších lokálních databází |
| Data z dalších lokálních databází |  |

Organizační část bude zaměřena zejména na kontakty, spojení na povodňové komise a důležité organizace, instituce povodňové ochrany a údaje potřebné k zajištění osob ohrožených při povodni v rozsahu správního území města Frýdek-Místek (dPP SMFM) a v rozsahu územního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek (dPP ORP Frýdek-Místek).

Organizační část bude složena zejména z těchto částí:

| Organizační část digitálního povodňového plánu |
| --- |
| SMFM | ORP Frýdek-Místek |
| Povodňové komise | Povodňové komise |
| Spojení na důležité organizace | Spojení na důležité organizace |
| Přehled vyrozumění dle hlásných profilů po toku – schéma vyrozumívání, četnost hlášení, vyhlášení či zrušení SPA a činnosti při SPA, kdy předat řízení vyššímu povodňovému orgánu, | Přehled vyrozumění dle hlásných profilů po toku – schéma vyrozumívání, četnost hlášení, vyhlášení či zrušení SPA a činnosti při SPA, kdy předat řízení vyššímu povodňovému orgánu |
| Přehled sil a prostředků | Organizace povodňové ochrany |
| Organizace povodňové ochrany | Činnost a jednání povodňové komise |
| Činnost a jednání povodňové komise | Činnost složek IZS a dalších účastníků povodňové ochrany |
| Činnost složek IZS a dalších účastníků povodňové ochrany | Evakuace osob |
| Evakuace osob | Doprava a objízdné trasy |
| Doprava, objízdné trasy |  |
| Místní informační systémy |  |
| Plán pravidelné aktualizace dPP a jeho jednotlivých databází, plán aktualizace dat v Editoru dat |  |
| Povodňové plány vlastníků nemovitostí |  |

Grafická část bude společná pro správní území města a ORP Frýdek-Místek.

V grafické části budou z jednotlivých tematických vrstev sestaveny mapové pohledy, kombinující rastrové podklady, vektorová zobrazení s atributy v připojených databázích. Bude respektována struktura a obsah mapových pohledů prezentovaný v digitálním povodňovém plánu ČR. Všechny mapové pohledy budou prioritně lokalizovány na těžiště správního území ORP Frýdek-Místek.

Grafické zobrazení zprostředkuje server města Frýdek-Místek prostřednictvím běžných webových prohlížečů výhradně skrze https (Firefox, Edge, Google Chrome, Safari, Opera).

Grafická část bude obsahovat následující kapitoly, resp. mapové pohledy:

Grafická část digitálního povodňového plánu

Hlásné profily, srážkoměrné stanice

Objekty dPP

Záplavová území

Vodní toky a vodní díla

Místní informační systémy

Doprava

Důležité organizace

Souhrnná mapa

Součástí dPP SMFM bude i databáze povodňových plánů vlastníků nemovitostí.

Všechny mapové pohledy povodňového plánu budou využívat určitá společná data poskytovaná v rámci exportu projektu digitálního povodňového plánu ČR.

Společná témata všech mapových pohledů

• Adresné body (od 1: 10 000)

• Správní hranice kraje

• Hranice katastrálních území

• Správní hranice obcí (od 1: 100 000)

• Bodová vrstva obcí (od 1: 100 000)

• Správní hranice okresů

• Správní hranice obcí s rozšířenou působností

• Správní hranice obcí s pověřeným obecním úřadem

Rastrová data:

• Základní mapa 1: 50 000

• Základní mapa 1:10 000

• Vodohospodářská mapa 1:50 000

• Ortofotomapa

Evidenční dokumentace

• Povodňová kniha

• Souhrnné zprávy o povodních

• Vzory rozhodnutí, usnesení, nařízení, vyhlášení SPA

Neveřejné části předmětných digitálních povodňových plánů budou obsahovat údaje o zvláštních povodních a další údaje z krizových plánů, využitelné pro řízení povodňové události.

Digitální povodňové plány města a ORP Frýdek-Místek budou zpracovány jako 2 samostatné povodňové plány se společnou grafickou částí (společný mapový projekt). HTML část povodňového plánu (věcná a organizační část) bude zpracována individuálně dle potřeby a detailnosti ve vztahu k řešenému území.

V rámci zpracování projektu budou v POVIS doplněna, aktualizována veškerá získaná data: povodňové komise ORP, měst a obcí. Taktéž budou aktualizovány či doplněny kontakty na důležité organizace. Dalšími údaji, které budou doplněny do POVIS jsou evakuační místa, místa omezující odtokové poměry, hlásné profily, srážkoměrné stanice, zaplavované komunikace, nebezpečné (ohrožující) objekty, ohrožené objekty, ledové jevy, místa ohrožená přívalovou povodní a další.

V rámci realizace projektu budou aktualizovány veškeré kontakty na členy povodňových komisí obcí, povodňové komise ORP a města a dalších povodňových komisí nutných pro předávání informací dle zákona a doplněny do Editoru dat dPP ČR.

Součástí vypracování předmětných dPP bude proškolení uživatelů digitálních povodňových plánů a testování a vyhodnocení funkčnosti digitálních povodňových plánů.

Digitální povodňové plány SMFM a ORP Frýdek-Místek budou vytvořeny na těchto základních principech:

- Povodňový plán bude využívat data ze společných databází POVIS a do těchto databází svá data poskytne.

- Textová a grafická část bude propojena odkazy a budou čerpat data ze společného datového zdroje.

- Texty a data bude publikovat v obecně dostupných formátech (HTML, PDF).

- Textová část bude využívat databáze POVIS k publikování databází ve statické i dynamické formě formou on-line výpisů z databáze POVIS.

- Pro zpracování grafické mapové části bude použita technologie mapového projektu, která bude umožňovat snadnou publikaci on-line verze digitálního povodňového plánu včetně plnohodnotných mapových služeb nad primárními GIS daty a snadnou přenositelnost a sdílení dat se systémem POVIS, který používá shodnou technologii.

Bude použita technologie schopná interpretovat rastrové podklady získané v rámci projektu exportovaná z dPP ČR.

- Bude respektována struktura a obsah mapových pohledů prezentovaných v digitálním povodňovém plánu ČR. Všechny mapové pohledy budou prioritně lokalizovány na těžiště správního území ORP Frýdek-Místek.

- Nejvyšší úroveň mapového serveru bude tvořit uživatelská rozhraní: klientské (přímé) a internetové. GIS vrstva bude zprostředkovávat jednak vykreslování témat (mapy), jednak dotazování (vyhledávání objektů různých datových nebo geometrických vlastností). Modul pro připojení souborů typu SHP, DFX, VFK, ADF, E00-esri ASCII, běžných rastrových formátů a WMS je součástí mapového severu, a zprostředkovává přístup k souborům (vrstvám) přímo pomocí souborového systému hostitelského počítače. Dále bude umožňovat vytváření tisků vytvořených mapových kompozic nebo jejich ukládání do obrázků k umožnění dalších prací s nimi.

Digitální povodňové plány budou vypracovány formou internetové aplikace, kompatibilní s dPP ČR. Tato aplikace bude fungovat:

- Samostatně jako aplikace spustitelná na libovolném PC bez nutnosti instalace, a to z media typu CD/DVD/flash disk.

- Samostatně jako aplikace nainstalovaná na lokálním počítači (off-line verze).

- Jako internetová/intranetová aplikace provozovaná na serverech objednatele.

- Jako tištěná identická verze s webovou aplikací.

dPP SMFM a dPP ORP Frýdek-Místek budou primárně zpracovány formou webové aplikace s využitím standardních webových technologií např. HTML, JavaScript, PHP, ASP, JBoss apod. Aplikace bude plně funkční v prostředí běžných webových prohlížečů přístupná výhradně skrze https (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera).

Off-line verze dPP musí být plnohodnotnou kopií internetové verze a bude obsahovat všechny části dPP.

Zhotovitel objednateli poskytne:

- předvedení funkčnosti webové aplikace dPP statutárního města Frýdek-Místek a webové aplikace dPP ORP Frýdek-Místek,

- předání dPP statutárního města Frýdek-Místek a dPP ORP Frýdek-Místek v listinné podobě ve dvojím identickém vyhotovení a v off-line verzi na datovém nosiči ve dvojím identickém vyhotovení,

- předáním uživatelské dokumentace v následujícím rozsahu (v elektronické podobě):

- návod na ovládání elektronické verze dPP včetně mapové aplikace,

- návod na provádění aktualizace textové a grafické části dPP.

článek 3.

Doba, místo a další podmínky plnění

  - Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla do:

Zahájení: bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy;

Ukončení: do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.

  - Místem plnění je Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, dílo převezme zástupce objednatele.

  - Strany sjednávají, že prodlení zhotovitele s dokončením předmětu díla ve sjednaném termínu nenastává v případě nastalých překážek, které způsobily třetí osoby, a zhotovitel jejich odstranění nemůže ovlivnit.

článek 4.

Cena a platební podmínky

  - Cena za plnění je sjednána stranami na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování digitálních povodňových plánů
v souladu s požadavky objednatele.

  - Cena plnění je činí:

|  | Bez DPH | DPH 21% | Včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena celkem |  |  |  |

- Nárok na zaplacení díla vzniká předáním komplexní dokumentace, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě, na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 dnů od doručení.

- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, zejména zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje:

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),

- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,

- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

K faktuře bude doložena následující příloha:

- protokol o převzetí digitálních povodňových plánů v počtu a ve formě dle této smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy, ve vrácené faktuře je povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost splnit peněžitý závazek dle této smlouvy, té které strany je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu té které strany.

  - Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změn a doplňků, požadovaných objednatelem nad rámec původních požadavků, uvedených ve výzvě k podání nabídky, které budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

  - Objednatel se při realizaci díla dle této smlouvy nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 a u plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

článek 5

Spolupůsobení zhotovitele a objednatele

- Zhotovitel se zavazuje v průběhu prací konzultovat navržené řešení s objednatelem, se zástupci objednatele z odboru životního prostředí a zemědělství, případně dalších.

- Před zahájením prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.

- Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za měsíc v průběhu zpracování, nebude-li dohodnuto se zástupcem/i v záhlaví smlouvy ujednáno jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat 
v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak.

Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i prostý email.

- Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.

- Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci součinnosti 
zapracovat.

- Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

článek 6.

Vady plnění

  - Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 2619 obč. zák. v jeho platném znění. Vyjde-li vada, kterou předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či doplnění díla.

  - Zhotovitel odpovídá za kvalitu, řádnost a úplnost provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli.

  - Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady dokumentace tj., musí bezplatně opravit ty částí dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí vypracování změny dokumentace, 
v níž bude vada odstraněna a bude vypracován nový bezvadný stav.

  - Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.

  - O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

  - V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:

  - do datové schránky:

  - na e-mail:

  - na telefonním čísle:

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, 
tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

  - Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné zásahy 
do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celé dodávky).

článek 7.

Smluvní sankce

  - V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2% za každý i započatý den prodlení z ceny díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.

  - V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a za každý den prodlení. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem.

  - Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

článek 8.

Další podmínky provádění díla

  - Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – digitálních povodňových plánů, dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým jsou digitální povodňové plány určeny.

  - Objednatel má právo digitální povodňové plány neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám k účelům publikačním a reprezentativním směřující k prezentaci díla ve vztahu k orgánům objednatele, veřejnosti, atd. a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů.

  - Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na zhotovitelovy subdodavatele.

  - Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně označení autorů, spoluautorů.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti. Pojistnou smlouvu předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo.

  - Objednatel upozorňuje zhotovitele, že na zpracování digitálních povodňových plánů obdržel dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Zhotovitel je povinen řídit se pravidly tohoto Operačního programu.

článek 9.

Závěrečná ustanovení

  - Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup 
i k těm částem nabídek, smluv   a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád.

  - Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zhotovitel je povinen řídit se pravidly platnými pro tento program.

  - Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

  - Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí ….. schůze Rady statutárního města Frýdku-Místku ze dne …….

  - Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tohoto zákona uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření; smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

  - Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. U zhotovitele fyzické osoby, bude smlouva zveřejněna po anonymizaci provedené dle přísl. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne __________ 2020			V ________, dne _________ 2020

## _________________________			                  __________________________

## RNDr. Michal Pobucký, DiS.

## primátor			                        Jméno, příjmení, funkce