SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace

se sídlem: 28. října 2155, Místek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupen: Mgr. Petrem Kuchtou, ředitelem

IČ:  68158025

DIČ: CZ68158025

kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Roland Ivančák – vedoucí provozu

e-mail: xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen pověřující zadavatel nebo objednatel

a

CODACO ELECTRONIC s.r.o.

se sídlem: Hemy 825, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupena: Jaromírem Fildánem, na základě plné moci

IČO: 25365312

DIČ: CZ25365312

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C, vložka 28530

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Instalace signalizačních a komunikačních systémů sestra - pacient v Domově pro seniory Frýdek-Místek II.“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1

Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- Pověřující zadavatel má zájem provést instalaci signalizačních a komunikačních systémů sestra - pacient v Domově pro seniory Frýdek-Místek.

- Pověřující zadavatel uzavřel se zřizovatelem - statutárním městem Frýdek-Místek, (dále jen Město), Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o pověření centrálního zadavatele, na základě které, Město v postavení centrálního zadavatele provedlo pro pověřujícího zadavatele dle ust. § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ zadávací řízení za účelem výběru dodavatele na instalaci signalizačních a komunikačních systémů sestra - pacient v Domově pro seniory Frýdek-Místek.

- Zhotovitel předložil v zadávacím řízení nabídku, která byla vybrána jako nejvhodnější, a proto sjednaly strany tuto smlouvu.

článek 2

Předmět a rozsah plnění

  - Předmětem této veřejné zakázky je:

- závazek zhotovitel provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí demontáž stávajícího komunikačního systému a komplexní dodání a montáž nového systému elektrické signalizace a komunikace mezi uživateli služby a personálem 2., 3., a 4. NP objektu Domova pro seniory Frýdek-Místek, p. o., na ul. 28. října 2155, včetně činnosti spočívající ve zpracování projektové dokumentace, včetně prověření, projednání potřebné dokumentace u příslušného stavebního úřadu a vyřízení případných povolení, bude-li vyžadováno a ve zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla (dále jen „dílo");

- závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu,

to vše v podrobnostech sjednaných v této smlouvě.

  - Specifikace předmětu díla:

Celkový počet uživatelů v budově: 156.

Počet pokojů:

1 podlaží:	12 dvoulůžkových + 25 jednolůžkových + 1 třílůžkový (38 pokojů / NP)

Celkem na budově: 36 dvoulůžkových + 75 jednolůžkových + 3 třílůžkový / (114 pok. / 3x NP)

Vybavení jednotlivých místností novými prvky systému sestra-pacient:

Pokoje uživatelů (114x):

- vybavení u lůžek (156 ks):

- lůžkové jednotky - komunikační jednotka mezi uživatelem a personálem (lůžková jednotka s reproduktorem pro hlasitou komunikaci a se sluchátkem pro osobní komunikaci), celkem 156 ks

- lůžková jednotka – volací šňůra, celkem 15 ks

- vybavení sociálních zařízení na pokojích (117 ks):

- táhlo nouzového volání 2x/soc. zařízení, celkem 234 ks

- další vybavení pokojů (114 ks):

- ve vstupních chodbách pokojů - komunikační jednotka s displejem pro přihlášení personálu čipem nebo kartou (přítomnost personálu) s možností komunikace, celkem 114 ks

- světelná signalizace nade dveřmi pokojů ze strany centrální chodby, celkem 114 ks.

Centrální chodby (3x):

- informační panel zobrazující směr nebo identifikaci místa nouzového hlášení a např. stálé zobrazení času 3x/NP, celkem 9 ks.

Centrální koupelny (3x):

- táhla nouzového volání nad vany (2x/koupelna), celkem 6 ks

- komunikační jednotka s displejem pro přihlášení personálu čipem nebo kartou (přítomnost personálu) s možností komunikace (1x/koupelna), celkem 3 ks

Kuchyňky (3x):

- komunikační jednotka s displejem pro přihlášení personálu čipem nebo kartou (přítomnost personálu) s možností komunikace (1x/kuchyňka), celkem 3 ks

Pracovny personálu (3x):

- Hlavní terminál systému (nástěnný) se záznamovým zařízením pro ukládání komunikace personálu s uživateli a dalších denních činností personálu – např. časy přihlášení na jednotlivých přihlašovacích zařízeních, celkem 3 ks

Denní místnost personálu (3x):

- komunikační jednotka s displejem pro přihlášení personálu čipem nebo kartou (přítomnost personálu) s možností komunikace (1x/NP), celkem 3 ks

Další požadavky bez určení místa:

- bezdrátové tlačítko pro uživatele – aktivace nouzového volání 5ks /NP, celkem 15 ks,

- identifikace průchodu pro osobu (náramek, čip…) – 1ks/NP, celkem 3 ks,

- bezpečnostní brány pro identifikaci průchodu osoby celkem 4x (3x jednotlivé NP + 1x v přízemí před hlavním vchodem z budovy u recepce,

- 130 ks čipových karet nebo čipů pro personál,

- demontáž prvků současného systému.

  - Součástí plnění dle této smlouvy je:

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku, včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění, pozdějších předpisů; odpady budou likvidovány výhradně odpovědnou osobou s vázanou činností pro podnikání v oblasti nakládání s (nebezpečnými) odpady;

- předat objednateli souhrnně ve třech vyhotoveních dokladovou část i návody k obsluze, návody k údržbě a ostatní dokumenty nezbytné pro užívání, a to v českém jazyce a provést zaškolení personálu;

- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech tištěných vyhotoveních a v jednom digitalizovaném formátu pdf a dwg;

- další práce a dodávky touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy;

- uvedení veškerých povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

Jakost díla

  - Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat potřebám a účelu díla, kterými jsou bezpečnost, bezporuchovost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

  - Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována před jejich instalací a montáží v místě plnění buď na kontrolních dnech stavby, nebo také formou elektronické pošty. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla.

Určení osob

  - Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně zajištění odborného vedení provádění stavebních prací dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) určuje tyto osoby:

- Lukáš Heitel (stavbyvedoucí),

- tel.: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

- Bohuslav Machačík (zástupce stavbyvedoucího),

- tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel současně prohlašuje, že výše uvedené osoby jsou pověřeny zhotovitelem díla a odpovídají za provádění prací dle této smlouvy a dále jsou zmocněny zhotovitelem:

- převzít od objednatele staveniště,

- předkládat vyúčtování prací a dodávek,

- zastupovat zhotovitele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,

- navrhovat změnové listy,

- odevzdat objednateli předmět díla.

  - Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje tyto osoby:

Mgr. Roland Ivančák, vedoucí provozu

tel: xxxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxxxxxxx

- a dále další, kteří budou uvedeni v zápise o předání a převzetí staveniště.

- Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru stavebníka a jsou zmocněny objednatelem:

- předat zhotoviteli staveniště,

- přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,

- provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku,

- odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,

- zastupovat objednatele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,

- odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),

- převzít od zhotovitele předmět díla,

- uplatňovat jménem objednatele nároky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy, zejména dodržování termínů, kontrolu plnění, smluvní pokuty.

  - Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy, tak i osobu provádějící TDS.

článek 3.

Doba, místo a další podmínky plnění

  - Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli dílo v těchto lhůtách:

- Projektová dokumentace: do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,

- Realizační fáze: dílo bude realizováno postupně v jednotlivých podlažích ve lhůtě do 30 kalendářních dnů/1 patro; lhůta plnění u příslušného podlaží bude běžet od písemné výzvy učiněné objednatelem.

  - Pokud zhotovitel nezahájí práce k provedení díla do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

  - Místem plnění je objekt Domova pro seniory Frýdek-Místek, p. o., ul. 28. října 2155, k. ú. Místek.

  - Prodloužení termínu dokončení díla (stavební části) bez sankce je možné pouze v případě:

  - překážek, které brání provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem; omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů; tyto skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním deníku s údaji o aktuálním počasí, popisem druhu prací, odkaz na konkrétní technickou normu, podle které nelze započít nebo pokračovat v pracích dle harmonogramu. Přerušení lhůty pro dokončení díla započne zápisem do stavebního deníku a bude ukončeno výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby. Tyto zápisy budou sloužit jako podklad pro následné uzavření dodatku ke smlouvě za účelem úpravy termínu dokončení díla;

  - překážek na straně objednatele, pro které nemůže zhotovitel pokračovat v plnění díla, například epidemiologická opatření nařízená vládou ČR, ministerstvy a centrálními úřady v souvislosti se šířením nemoci covid - 19 a jiná opatření mající vliv na chod Domova pro seniory;

  - dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy;

Staveniště

  - Staveniště je zhotovitel povinen převzít v termínu do 5 dnů od písemné výzvy objednatele k jeho převzetí; výzva bude učiněna objednatelem neprodleně po vydání územního souhlasu.

  - Staveniště není prosté práv třetích osob. Stavební práce budou probíhat při běžném provozu objektu.  Staveniště nutno zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti klientů a zaměstnanců Domova pro seniory.

  - Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště v aktuálním stavu bez zvláštních úprav.                       O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší.

  - Přesné vymezení a určení staveniště provede objednatel v rámci předání a převzetí staveniště.

  - Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.

  - Nositelem nebezpečí škod na zhotovovaném díle i zařízení staveniště bude od předání staveniště do předání hotového díla zhotovitel.

  - Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen uvést okolní terén staveniště a příjezdové plochy do původního stavu.

  - Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je zhotovitel povinen provést bezprostředně po předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

  - Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

Stavební deník

  - Smluvní strany se dohodly, že je zhotovitel povinen vést stavební deník minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).

  - Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací objednatelem – osobou objednatele ve věcech technických zajištující výkon technického dozoru a technickým dozorem stavebníka (TDS).

  - Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě technického dozoru objednatele i objednatelem přizvaný projektant, který zpracoval podkladovou PD.

  - Originál deníku spolu s druhou kopií předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

Předání a převzetí díla (stavební část)

  - Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli termín, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k odevzdání a převzetí jako celek. Objednatel se zavazuje dílo převzít. Podle ust. § 2628 občanského zákoníku je však objednatel povinen převzít stavební úpravy s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

  - Zhotovitel připraví v rámci přejímacího řízení nezbytné doklady odpovídající povaze díla zejména:

- dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací,

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů,

- prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě dle § 13 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, certifikát výrobku dle zákona č. 22 /1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky)

- zápisy a výsledky předepsaných měření

- zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich projednání a zkouškách,

- doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části,

- jiné potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních předpisech, kopie dokladů o likvidaci odpadu,

- návody k údržbě zařízení, protokol o zaškolení obsluhy provozovatele případně další doklady potřebné k užívání díla,

- stavební deník.

  - Zápis o odevzdání a převzetí díla pořizuje zhotovitel. Zápis bude obsahovat:

- označení smluvních stran

- označení – odkaz na tuto smlouvu o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

- termín vyklizení staveniště,

- termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

- seznam převzaté dokladové dokumentace k dílu dle odst. 18. tohoto článku smlouvy,

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá); v případě, je-li dílo přebíráno s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvedení, že je dílo přebíráno s takovými vadami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně lhůty k odstranění, která činí do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak; splnění závazku zhotovitele odstranit tyto vady bude následně zaznamenáno do téhož protokolu osobami dle písm. g) níže.

- jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka datum a místo sepsání protokolu.

  - Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si v akreditované zkušebně ČR shodu jakéhokoliv dodaného výrobku s certifikátem jakosti, doloženým zhotovitelem, případně doloženým při dodávce na místo realizace. V případě, že výrobek nebude mít dodavatelem deklarované a objednatelem požadované vlastnosti, cenu tohoto kontrolovaného výrobku a související náklady na ověření shody hradí zhotovitel, v opačném případě je hradí objednatel.

  - Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání jeho řádnému užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně pokračovat v plnění díla.

Vlastnictví k dílu, nebezpečí škody

  - Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku předání staveniště objednatelem do okamžiku

převzetí provedeného díla objednatelem.

  - Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická zařízení až do doby převzetí díla objednatelem.

  - Vlastníkem díla či části se stává objednatel okamžikem zapracování materiálů a výrobků v místě plnění.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  - Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně průběžně obnovovat a kontrolovat; to platí i pro subdodavatele zhotovitele.

  - Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.

článek 4.

Cena a platební podmínky:

  - Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává ve výši:

| Část předmětu plnění | Cena v Kč bez DPH | DPH 15 % | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektová dokumentace | 3,- | 0,45 | 3.45 |
| Realizační fáze 2.NP | 608 095,74 | 91 214,36 | 699 310,10 |
| Realizační fáze 3.NP | 596 985,19 | 89 547,78 | 686 532,97 |
| Realizační fáze 4.NP | 596 985,19 | 89 547,78 | 686 532,97 |
| CELKOVÁ CENA DÍLA | 1 802 069,12 | 270 310,37 | 2 072 379,49 |

  - Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro zřízení, provoz, demontáž a vyklízení zařízení staveniště, opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných výrobků, materiálů, revizí, kontrolních prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, poplatků za odvoz a likvidaci odpadů, nákladů na úschovu (skladování) a opatrování rozestavěného díla, nákladů na dokumentaci skutečného provedení, nákladů na provizorní dopravní značení, nákladů dalších činností a výkonů dle článku 2 této smlouvy nezbytných pro provedení díla.

  - Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně.

  - Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě; pro fakturaci platí ujednání níže.

Platební podmínky

  - Objednatel neposkytuje zálohy. Strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat cenu samostatně za část projekční a stavební podle jednotlivých nadzemních podlaží.

  - Nárok na zaplacení díla vzniká:

- předáním projektové dokumentace objednateli v počtu dle této smlouvy;

- předáním dokončeného díla - jednotlivého nadzemního podlaží zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem způsobem dle této smlouvy; v případě, že dílo je dokončeno a převzato objednatelem s ojedinělými vadami ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, je objednatel povinen uhradit cenu díla do výše 90 % dohodnuté ceny díla za stavební část. Zbývající část ve výši 10 % dohodnuté ceny díla za stavební část je objednatel povinen uhradit do 14 dnů po odstranění těchto vad na díle uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

  - Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Lhůta splatnost faktur se sjednává v délce 14 dní od doručení.  V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, objednatel fakturu vrátí zhotoviteli k doplnění s vyznačením chybějících náležitostí. Lhůta splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.

  - Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:

- číslo a datum vystavení faktury

- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

- předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno

- lhůta splatnosti faktury

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu

  - Předmět plnění dle této smlouvy nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

článek 5.

Vady díla, záruka

  - Zhotovitel poskytuje na dodané dílo (signalizační a komunikační systém) záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců od předání řádně dokončeného díla dle smlouvy. Na ostatní části díla poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců. Záruka za jakost znamená, že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti.

  - Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

  - Záruční doba začíná běžet dnem odevzdání a převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, až okamžikem stvrzení jejich odstranění způsobem sjednaným v této smlouvě. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.

  - V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:

  - do datové schránky: xxxxxxxxxxx

  - na e-mail: xxxxxxxxxxxx

  - na telefonním čísle: xxxxxxxxxxxxx

  - V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a) nebo b). Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

  - Objednatel má právo v případě vadného plnění:

- na bezplatné odstranění vady díla, reklamované vady,

- na přiměřenou slevu z ceny díla sjednanou v této smlouvě,

- na dodání náhradního plnění.

  - Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad.

  - Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady do 5 dnů nastoupit, a to i v případě, že reklamaci neuznává; Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

  - Nezahájí-li zhotovitel opravu reklamované vady do 10 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.

  - Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. K odstranění vady bude zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, protokol musí obsahovat:

  - označení zástupců smluvních stran,

  - číslo smlouvy o dílo,

  - datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady,

  - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,

  - datum zahájení odstraňování vady,

  - celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,

  - jiná vyjádření.

  - Oprávněná osoba objednatele, uživatel může provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celého díla).

článek 6.

Smluvní sankce

  - V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště oproti sjednanému termínu po dobu delší než 5 dnů, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý den prodlení.

  - V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla, či jeho části (projekční a stavební) v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý den prodlení s předáním té které části díla.

  - Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

  - V případě neodstranění reklamované vady zhotovitelem ve sjednaném termínu se sjednává smluvní pokuta  1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

  - V případě prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného staveniště uvedeného do původního stavu ve lhůtě sjednané v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

  - Zánik závazku zhotovitele pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

  - Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele vč. náhrady škody. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.

  - Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

článek 7.

Závěrečná ustanovení

  - Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran

  - Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tuto smlouvu způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění podle tohoto ujednání.

  - Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí 63. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 24.11.2020.

  - Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele.

  - Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

- Ve Frýdku-Místku, dne __________		V ________________ dne___________

- ____________________________		______________________________

- Mgr. Petr Kuchta		                  Jaromír Fildán

- ředitel		          	na základě plné moci