číslo smlouvy objednatele: S/0665/2019/IO			číslo smlouvy zhotovitele: DZA 19010625/Ve

DODATEK č. 5

Smlouvy o dílo č.  S/0665/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ:  00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx/ xxxxxxxxxxx

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxxx – vedoucí investičního odboru

tel: xxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx – technik investičního odboru

tel: xxxxxxxx /email: xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx – technik investičního odboru

tel: xxxxxxxxxx /email: xxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel

a

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8

zastoupena Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize, 1 na základě plné moci

IČ: 00014915

DIČ: CZ0014915

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 758

bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx / xxxxxxxxxx

ID datové schránky: bnpcf46

Kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxxx, ředitel oblasti Severomoravský region, divize 1

tel: xxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. S/0665/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0665/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice.

  - Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se nerozšiřuje. Jedná se pouze o záměnu položek soupisu stavebních prací týkající se změny provedení čerpacích stanic splaškových vod.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listu č. 24 viz příloha č. 2 dodatku 
č. 5.

  - Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 5 se sjednává v Kč celkem ve výši:

|  | Cena bez DPH v CZK | DPH | Cena vč. DPH v CZK |
| --- | --- | --- | --- |
| Původní cena díla | 116 262 176,71 | 24 415 057,11 | 140 677 233,82 |
| Celková cena dle dodatku č. 1 | 116 617 885,88 | 24 489 756,04 | 141 107 641,92 |
| Celková cena dle dodatku č. 2 | 118 062 793,92 | 24 793 186,73 | 142 855 980,65 |
| Celková cena dle dodatku č. 3 | 120 809 624,72 | 25 370 021,20 | 146 179 645,92 |
| Celková cena dle dodatku č. 4 | 132 978 719,75 | 27 925 531,16 | 160 904 250,91 |
| Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 5 | - 2 443 887,13 265,13 | -513 216,30 | - 2 957 103,43 |
| Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 5 | 2 443 887,13 | 513 216,30 | 2 957 103,43 |
| Celkové navýšení ceny dle dodatku č. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celková cena dle dodatku č. 5 | 132 978 719,75 | 27 925 531,16 | 160 904 250,91 |

Součet veškerých dodatečných prací činí 21,39 % původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní ceně sjednané ve smlouvě o dílo 14,38 %.

  - Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:

Dodatečné práce a neprováděné práce dle změnového listu č. 24 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ, jelikož se jedná o záměnu položek soupisu stavebních prací (změna provedení čerpacích stanic splaškových vod), které jsou kvalitativně srovnatelné a cenově stejné ve vztahu k nahrazovaným pracím.

- Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

- Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

- Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení  
a objednatel 2 vyhotovení.

- Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 84. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 20.7.2021.

Přílohy smlouvy:

příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn

příloha č. 2 – Změnový list č. 24

Za objednatele:			Za zhotovitele:

_________________________			__________________________

Petr Korč			Ing. Václav Apolín

primátor                                                                      ředitel divize 1, Metrostav a.s.