## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Níže označené strany

**statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. René Rozsypal – vedoucí odboru informačních technologií

tel: 558 609 146 / email: [rozsypal.rene@frydekmistek.cz](mailto:rozsypal.rene@frydekmistek.cz)

* **dále jen objednatel**

a

jméno, příjmení/ název, obchodní firma/

se sídlem ...,

jejímž jménem jedná ... /v případě právnické osoby/

IČ:

DIČ:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v…………pod sp. zn. Oddíl ……….vložka …………..

č. účtu:

ID datové schránky:

tel:

fax:

e-mail:

* **dále jen zhotovitel**
* **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu k veřejné zakázce „**Obměna audiovizuální techniky v zasedací místnosti“** následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

**článek 1**

##### Předmět smlouvy

###### Předmětem smlouvy je:

1. závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v dodávce a instalaci audiovizuální techniky (dále také jen dílo) a
2. závazek objednatele zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

###### Dílo zahrnuje komplexní dodávku AV techniky, její instalaci a zprovoznění, v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou DESIGN 4AVI, s.r.o., Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 07303289.

**Další požadavky**

###### Objednatel požaduje dodání nových zařízení, licencovaných ve jménu objednatele a podle pravidel výrobce tak, aby bylo možné eskalovat případné závady přímo na lokální technickou podporu výrobce

###### Profylaktická zkouška proběhne vždy po objednání objednatelem, kdy objednávka je učiněna min. 30 dnů předem

###### Vzdálená správa bude probíhat vždy na základě objednávky objednatele, reakční doba zhotovitele od objednání je max. 24 hodin

###### Vzdálenou správu a profylaxi bude možno objednat po celou dobu životnosti dodaného AV systému

###### Objednatel požaduje uživatelsky přívětivý systém, aby jej byl po zaškolení schopen ovládat a používat zaměstnanec objednatele bez hlubších znalostí AV nebo IT techniky

**Akceptační testy a zkušební provoz**

###### Součástí akceptačních testů a zkušebního provozu, které navrhne zhotovitel, musí být minimálně:

* prokázání kompletnosti dodávky a splnění všech povinných požadavků
* prokázání aktivací aktivačními nebo jinými klíči či prostředky v případě, že je aktivace potřebná
* zhotovitelem vhodně navržené doplňující testy a kritéria, kterými bude prokázána bezproblémová funkčnost a které budou navrženy a odsouhlaseny objednatele před započetím testovacího provozu
* před akceptací a předáním díla proběhne 15 denní zkušební provoz. Pokud se vyskytnou během testování nebo zkušebního provozu závady, zhotovitel je povinen závady odstranit nejpozději do 8 hodin od nahlášení v pracovní dny v době od 8 hod. do 17 hod.
* v průběhu zkušebního provozu může objednatel průběžně posílat zhotoviteli požadavky na úpravy konfigurace, nejpozději však do konce 14. dne zkušebního provozu a zhotovitel musí požadované změny realizovat (pokud to je technicky možné)
* Před ukončením zkušebního provozu bude za přítomnosti zaměstnanců objednatele provedeno certifikační měření ethernetových kabelů. Kabely nesmí vykazovat chyby a musí splňovat parametry normy CAT6. Protokol z certifikačního měření bude předán zaměstnancům objednatele před předáním díla
* dokončením díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu po dokončení testovacího provozu, akceptačních testech a případných úpravách v SW konfiguraci

**Školení**

###### Zhotovitel zajistí školení zaměstnanců objednatele v rozsahu minimálně dle následujících požadavků:

* školení pro administrátory objednatele v místě plnění v rozsahu potřebném pro provoz a údržbu systému (ukázka, popis a vysvětlení jednotlivých částí systémů, vysvětlení stávající a tvorby/úpravy nové konfigurace atd.), školení se dle předpokladu zúčastní 5 zaměstnanců objednatele (školení proběhne v místnosti s obměněnou AV technikou)
* školení pro zaměstnance objednatele v místě plnění v rozsahu potřebném pro používání systému (ukázka, popis a vysvětlení používání z pohledu uživatele), školení se dle předpokladu zúčastní 40 zaměstnanců (školení bude rozděleno do více termínů)
* náklady na školení musí být zahrnuty v nabídkové objednatele ceně jako součást implementace

**Dokumentace**

###### Zhotovitel po úspěšné instalaci, konfiguraci v době zkušebním provozu vypracuje a dodá objednateli v písemné podobě podrobný uživatelský manuál (ve formátu DOCX) k nabízenému systému v českém jazyce. Uživatelský manuál musí zahrnovat postupy umožňující běžné uživatelské používání všech částí AV systému. Uživatelský manuál musí obsahovat názorné ukázky formou obrázků.

###### Zhotovitel po úspěšné instalaci, konfiguraci v době zkušebního provozu vypracuje a dodá objednateli v písemné podobě dokumentaci (ve formátu DOCX), která musí obsahovat popis technické specifikace všech klíčových částí/komponent systému, jejich úkol, význam a účel. Popis kompletní aktuální konfigurace, parametrů a nastavení jednotlivých částí systému, tak aby je bylo možno nadále provozovat a spravovat. Cílem dokumentu je popsat a zdokumentovat technickou stránku a aktuální konfiguraci systému.

###### Veškerá dokumentace a příručky se po předání objednateli stávají jeho majetkem a může s nimi nakládat dle svých potřeb.

**článek 2**

##### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli do 45 dnů od předání a převzetí staveniště.
2. Místo plnění (staveniště) je zhotovitel povinen převzít do 5 dnů od písemné výzvy objednatele. Počátek instalačních prací je možný až v den předání staveniště. Předpokládaný termín výzvy k převzetí staveniště je březen 2022.
3. Instalační a stavební práce musí proběhnout do 30 dnů od předání staveniště.
4. Po instalačních pracích bude následovat 15 denní zkušební provoz. V době zkušebního provozu již může probíhat školení administrátorů a zaměstnanců.

###### Místem plnění je malá zasedací místnost magistrátu města Frýdku-Místku, na ul. Radniční 1148, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek.

**článek 3**

**Práva a povinnosti smluvních stran**

* 1. Určení osob
  2. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména níže uvedené osoby:

Jméno…………….., tel.: …………………, email:

Jméno…………….., tel.: …………………, email:

Zhotovitel současně prohlašuje, že výše uvedené osoby jsou zhotovitelem pověřeny k vedení a realizaci díla a odpovídají za provádění díla dle této smlouvy a jsou zmocněny:

1. předkládat vyúčtování prací a dodávek,
2. zastupovat zhotovitele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do kontrolního deníku,
3. předat objednateli předmět díla.
   1. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

Mgr. René Rozsypal, vedoucí odboru informačních technologií

tel: 558 609 146/ email: [rozsypal.rené@frydekmistek.cz](mailto:rozsypal.rené@frydekmistek.cz)

a dále další, kteří budou objednatelem určeni.

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu kontroly a dozoru nad prováděním díla a jsou zmocněny objednatelem:

1. odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, nevyžadující změny v rozpočtu, nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
2. zastupovat objednatele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla,
3. převzít od zhotovitele předmět díla,
4. uplatňovat jménem objednatele nároky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy, zejména dodržování termínů, kontrolu plnění, smluvní pokuty;
   1. Zhotovitel je při poskytování služeb povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen postupovat v souladu s pokyny objednatele.
   2. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou k řádnému plnění povinností dle této smlouvy.

##### článek 4

**Cena a platební podmínky:**

* 1. Cena za plnění předmětu díla se sjednává ve výši:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Množství** | **Cena celkem bez DPH** | **DPH** | **Cena celkem včetně DPH** |
| AV technika včetně dodávky a kompletní instalace | 1 ks |  |  |  |
| Profylaktická zkouška | 1 ks |  |  |  |
| Vzdálená správa | 1 hod. |  |  |  |
| **CELKEM** | |  |  |  |

* 1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po řádném splnění díla. Podkladem pro vyúčtování bude daňový doklad – faktura, která musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je druhá strana povinna ve faktuře vyznačit i tyto údaje:
* číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
* předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
* označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,
* jméno osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
* IČ a DIČ smluvních stran.
  1. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli, který provede ověření formální, věcné a finanční správnosti údajů uváděných v daňovém dokladu a potvrdí ji svým podpisem. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
  2. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
  3. Doručení faktury se provede oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

**článek 5**

**Odpovědnost za vady**

* 1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 36 měsíců od předání dokončeného díla dle smlouvy. Na dodávky AV, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby poskytuje zhotovitel záruku v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
  2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
  3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, až okamžikem stvrzení jejich odstranění způsobem sjednaným v této smlouvě. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
  4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:
  5. do datové schránky:
  6. na e-mail:
  7. na telefonním čísle:

V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem c), musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a) nebo b). Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

* 1. Objednatel má právo v případě vadného plnění:

1. na bezplatné odstranění vady díla, reklamované vady,
2. na přiměřenou slevu z ceny díla sjednanou v této smlouvě,
3. na dodání náhradního plnění (u vad materiálu apod.).

Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad.

* 1. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci neuznává; Opravu je zhotovitel povinen zahájit nejpozději následující pracovní den v místě instalace. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud smluvní strany prostřednictvím určených osob z objektivních důvodů nedohodnou písemně jinak.

**článek 6**

**Odstoupení od smlouvy**

* 1. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu plnění smlouvy. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neplní povinnosti sjednané touto smlouvou řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
  2. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.

**článek 7**

**Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním smlouvy v termínu dle této smlouvy, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou smluvní ceny, je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. Sjednaná smluvní pokuta/úrok z prodlení budou vyúčtovány daňovým dokladem - fakturou vystaveným smluvní stranou ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení.

**článek 8**

**Závěrečná ujednání**

* 1. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
  2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
  3. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí ... schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne dd. mm. 2020.
  4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tuto smlouvu způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění podle tohoto ujednání.
  5. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele.
  6. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V  dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Petr Korč, primátor jméno, příjmení, funkce