DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO S/0341/2020/ODaSH

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ:  00296643

Statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani

tel.:  558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxx – xxxxxxxx

xxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxx/ tel: xxxxxxx

- dále jen objednatel

a

DOSING – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.

se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno

jejímž jménem jedná Ing. Radek Pachl, jednatel společnosti

IČ: 18824943

DIČ: CZ18824943

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C vložka 1391

č. účtu: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx/xxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxx

fax: ------

e-mail: xxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 1 ke  smlouvě o dílo S/0341/2020/ODaSH k veřejné zakázce „Zpracování PD – demolice a výstavba mostu M-3 přes tok Podšajarka, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1

DŮVOD A PŘEDMĚT DODATKU

  - Strany konstatují, že tento dodatek Smlouvy o dílo č S/0341/2020/ODaSH (dále jen smlouva) uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- Zhotovitel na základě smlouvy doposud splnil řádně stupeň projektové dokumentace bouracích prací pro odstranění stávajícího mostu, projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, vč. inženýrské činnosti, tj. zpracoval jeho výkresovou část, plán BOZP, obstaral dokladovou část, tj. stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců dotčených sítí a podal k projednání na stavební úřad žádost o vydání společného rozhodnutí/souhlasu k realizaci demolice a nové stavby mostu za ujednanou částku 220 000 Kč bez DPH, s tím, že do vydání stavebního souhlasu/stavebního povolení je objednatelem držena pozastávka z této části ceny díla ve výši 10 % ve smyslu ujednání článku 4 odst. 3 smlouvy;

- stavební řízení je z důvodů občanskoprávních námitek a postoje vlastníka – účastníka stavebního řízení dotčeného stavbou mostu blokováno a prodlužováno;

- tato skutečnost nemůže jít k tíži zhotovitele, který nemůže ovlivnit výsledek stavebního řízení z důvodů občanskoprávních námitek, tedy soukromoprávního charakteru,--------

a proto sjednávají následující:

  - Strany se dohodly, že objednatel uvolní pozastávku z části ceny díla ve výši 10 % bez DPH, tj. za zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, vč. inženýrské činnosti sjednanou v článku 4 smlouvy do 14 dní od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

článek 2

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

  - Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

  - Dodatek smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí 105. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 17. 5. 2022.

  - Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění podle tohoto ujednání.

  - Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

## Za objednatele:			Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku						V Brně

## _________________________ 			__________________________

## Petr Korč                                                 			Ing. Radek Pachl

## primátor		          jednatel společnosti