DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ:  00296643

statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani

tel.  558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxx, xxxxxxxx/ xxx

xxxxxx /  tel. xxxxx

- dále jen objednatel

a

Mika Svoboda architekti s.r.o.

se sídlem Janáčkova 976/9, Ostrava 702 00,

zastoupena Ing. arch. et Ing. Petr Svoboda, Ing. arch. Jiří Mika

IČ: 09400010

DIČ: CZ09400010

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 86774

č. účtu: xxxxxxxx/xxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

e-mail: xxxxxxx, xxxxxxxxx,

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Zpracování územní studie výstavby chodníku – podél silnice III/4848 v Chlebovicích“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.09.2024 na projekční práce pod názvem „Zpracování územní studie výstavby chodníku – podél silnice III/4848 v Chlebovicích.“

- Původní článek č. 3 smlouvy Doba, místo a další podmínky plnění, bod 2. se s ohledem na prodloužení doby získávání vyjádření dotčených účastníků nahrazuje odstavcem novým, který zní takto:

2.  Dílo bude provedeno a předáno objednateli do 30.04.2025. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím bez vad a nedodělků.

článek 2

Závěrečná ujednání

- Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.

- Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.

- Tento dodatek je uzavřen v souladu se směrnicí QS-74-01 o postupech při zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.

- Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

Za objednatele								Za zhotovitele:

- ____________________				_________________

- Ing. Miroslav Hronovský, vedoucí ODaSH			 Ing. arch. et Ing. Petr Svoboda