Příloha č. 1

„Studie revitalizace sídliště Riviéra ve Frýdku-Místku“

Sídliště Riviera v Místku ohraničené ulicemi 28 října, Bezručova a Beskydská, které bylo vybudováno v sedmdesátých letech minulého století, v současné době již vykazuje značný deficit parkovacích míst, špatný stav komunikací a chodníků, nevhodné a neuspořádané umístění nádob na komunální a separovaný odpad. Řešení vnitrobloků s jednou centrální zpevněnou plochou (dnes již značně degradovanou) s několika kovovými hracími prvky neodpovídá dnešním standardům účelnosti a vzhledu klidových zón u obytných domů.

Požadavky na předmět díla

Předmětem a cílem studie je komplexní revitalizace sídliště, posouzení současného stavu a řešení využití veřejných ploch pro parkování, sport, odpočinek, veřejnou zeleň a to v minimálním navrhovaném rozsahu:

- Dobudování parkovišť a parkovacích stání

- Úprava komunikací (rekonstrukce stávajících, budování nových) a s tím spojená rekonstrukce nebo výstavba dešťové kanalizace

- Úprava pěších komunikací (rekonstrukce stávajících, budování nových tras chodníků v místech vyšlapaných pěšin)

- Budování účelových stezek (cyklostezky, pěší zóny)

- Modernizace veřejného osvětlení

- Dovybavení mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola)

- Výstavba kontejnerových stání

- Budování dětských hřišť, víceúčelových sportovišť

- Úprava stávající zeleně a případná nová výsadba

Minimální rozsah textové části:

- Zhodnocení zadání a cílů řešení

- Sumarizace podkladů

- Popis současného stavu

- Popis návrhu

- Rozdělení revitalizovaného území do funkčních celků a etap

- Odhad investičních nákladů funkčních celků a etap

- Odhad vyvolaných investic v návaznosti na stávající technickou infrastrukturu či stavby

- Návrh dalšího postupu projektové a inženýrské přípravy

Minimální rozsah grafické části:

- Širší vztahy

- Katastrální mapa, současný stav, popis majetkových vztahů v řešených lokalitách

- Situace současného stavu

- Situace návrhu funkčních celků

- Situace návrhu jednotlivých etap

- Vizualizace jednotlivých etap – zadavatel požaduje 10 vizualizací (v tištěné podobě ve formátu A3)

Součástí díla bude geodetické zaměření předmětné lokality, tedy výškopis a polohopis včetně povrchových znaků zejména inženýrských sítí, stromů, komunikací, zpevněných ploch, budov. Jedná se o geodetické zaměření vybraných částí, které budou konkretizovány až během zpracování studie. Předpokládaná plocha pro zaměření bude cca 30% celkové plochy sídliště což činí cca 12 ha. Uchazeč uvede v nabídce celkovou cenu za zaměření 12 ha a taktéž uvede cenu za zaměření 1 ha.

Cena za geodetické zaměření bude součástí celkové ceny díla.

Maximální doba plnění 180 dnů od podpisu smlouvy o dílo.