číslo smlouvy objednatele: S/0457/2018/IO		číslo smlouvy zhotovitele________________

číslo dodatku objednatele: S/0457/2018/IO/2

Dodatek č. 2

SMLOUVY  O  DÍLO

číslo smlouvy objednatele S/0457/2018/IO, číslo smlouvy zhotovitele

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek,738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:  00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxx, pověřený vedením IO

xxxxxxxx, technik IO

tel: xxxxxxxxxxx/email: xxxxxxxxxx

- dále jen objednatel

a

TOKAMA stavební s.r.o.

se sídlem Ostravská 19, 739 25 Sviadnov

zastoupena: Markem Vitáskem, jednatelem

IČ: 01445961

DIČ: CZ01445961

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 55824

Č. účtu: xxxxxxxxxx

ID datové schránky: jg5ryb4

e-mail: info@tokamastav.cz

kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce bývalé prodejny Diema na prostory spisovny“ následujícího znění a obsahu.

- Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 14.8.2018 na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce bývalé prodejny Diema na prostory spisovny“.

  - Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající v rozsahu podrobnostech dle změnového listu č. 2., který je přílohou tohoto dodatku č.2.

  - Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

|  | bez DPH | DPH % | včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Původní cena díla | 1 349 999,58,- Kč | 283 499,91,- Kč | 1 633 499,49,- Kč |
| Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1 | 145 054,14,- Kč | 30 461,34,- Kč | 175 515,51,- Kč |
| Neprováděné práce dle dodatku č. 1 | -109 702,40,- Kč | -23 037,50,- Kč | -132 739,90,- Kč |
| Celková cena dle dodatku č. 1 | 1 385 351,32,- Kč | 290 923,78,- Kč | 1 676 275,10,- Kč |
| Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 2 | 14 372,07,- Kč | 3 018,13,- Kč | 17 390,20,- Kč |
| Celková cena dle dodatku č. 2 | 1 399 723,39,- Kč | 293 941,91,- Kč | 1 693 665,30 ,- Kč |

  - Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 2 naplňují dle analogické aplikace podmínky ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to dílem dle § 222 odst. 4 ZZVZ , kde hodnota dodatečných prací a neprováděných prací činí 13,82 %, tedy nedosahuje limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla. Celkový nárust ceny oproti původní ceně v SoD po odečtení  neprováděných prací činí 3,68 %.

- Závěrečná ustanovení

  - Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.

  - Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

  - Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 5. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 18.12.2018.

  - Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2  nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.

  - Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn

- Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

## Za objednatele:			Za zhotovitele:

## Ve Frýdku-Místku dne __________ 2018			Ve Frýdku-Místku dne _________ 2018

## _____________________________			__________________________

## Mgr. Michal Pobucký, DiS.			          Marek Vitásek

## primátor                                                                                           jednatel