DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO S/0205/2022/ODaSH

uzavřené dle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Níže označené strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxxx – xxxxxxxx

- dále jen objednatel

a

CityTraffic, s.r.o.

se sídlem: Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4

zastoupena: Mgr. Petrem Pšeničkou, jednatelem

IČ: 46345761

DIČ: CZ46345761

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl C vložka

285157

Č. účtu: xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

Tel: xxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. S/0205/2022/ODaSH ve znění dodatku č. 1, k veřejné zakázce „Zpracování multimodálního modelu dopravy“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1

DŮVOD A PŘEDMĚT DODATKU

  - Strany konstatují, že tento dodatek Smlouvy o dílo č S/0502/2020/ODaSH (dále jen smlouva) uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- Došlo k posunu předpokládaného termínu vyhlášení výzvy IROP, a potřeba schválení Plánu udržitelné městské mobility Ministerstvem dopravy ČR do konce srpna 2022 tedy odpadla, a tím také odpadla nutnost odevzdání multimodálního modelu do 31. 7. 2022.

- Objednatel akceptuje požadavek zhotovitele na změnu termínu ukončení plnění, a to z 31. 07. 2022 na 30. 09. 2022.

a proto sjednávají následující:

  - V článku 2 smlouvy se ukončení plnění stanovuje na 30. 09. 2022.

článek 2

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

  - Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

  - Dodatek smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí 114. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 20.09.2022.

  - Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění podle tohoto ujednání.

  - Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Ve Frýdku Místku, dne __________ 2022                             V Praze, dne___________2022

_________________________________	_________________________________

Petr Korč	Mgr. Petr Pšenička

primátor	  jednatel