SMLOUVA O DÍLO - OBCHODNÍ PODMÍNKY

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------------

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek,  Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:  00296643

DIČ: CZ00296643

tel.  558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Martin Sysala, zástupce vedoucí odboru ŠKMaT

email: sysala.martin@frydekmistek.cz tel: 558 609 215

- dále jen objednatel

a

jméno, příjmení/ název, obchodní firma/

místem podnikání/ se sídlem ...,

jejímž jménem jedná ... /v případě právnické osoby/

IČ:

DIČ:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v…………pod sp. zn. Oddíl ……….vložka …………..

Č. účtu:

Tel:

Fax:

E-mail:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „MŠ Sněženka - přírodní zahrada“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1

Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- Objednatel má záměr vybudovat přírodní zahradu v MŠ Sněženka, která bude co nejvěrněji simulovat volnou přírodu tak, aby byla pro děti přirozenou inspirací, lákadlem i učitelem, dle projektové dokumentace s názvem „MŠ Sněženka - přírodní zahrada“, vypracované Ing. Zdeňkem Strnadelem, autorizovaným krajinářským architektem, p. č. 04 028, Kunčice p. O. 663, 739 13, v únoru 2015, ve stupni DPS a za tímto účelem provedl výběr zhotovitele mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), a to zadávacím postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, účinnými od 1. 4. 2015 – výzvou k podání nabídky neomezenému počtu dodavatelů zveřejněnou na profilu zadavatele a oslovením tří dodavatelů.

- Zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla Objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:

článek 2

Předmět a rozsah plnění

  - Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vybudovat na vlastní náklad a nebezpečí přírodní zahradu v MŠ Sněženka ve Frýdku-Místku (dále též dílo), které představuje:

- skrývku kulturních vrstev, odstranění stávajících zpevněných ploch, starých nevyhovujících herních prvků,

- dodávku a umístění nových herních a vzdělávacích prvků do zahrady,

- vybudování altánu

- vybudování mlátových cest

- terénní úpravy a vysázení zeleně - vyrovnání terénu, modulace terénu (kopec), v zahradě budou vysázené vrbový tunel aj., výsadba keřů a stromů,

- vybudování bylinkové zahrady

- zatravnění.

a to v níže sjednaném rozsahu a v souladu s platnými ČSN normami a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo sjednanou cenu.

Specifikace díla

  - Specifikace díla, tj. počet kusů jednotlivých prvků a jejich minimální technické parametry a standardy, včetně popisu prací jsou definovány v příloze č. 1 této smlouvy -  projektové dokumentaci zpracované Ing. Zdeňkem Strnadelem, autorizovaným krajinářským architektem, p. č. 04 028, Kunčice p. O. 663, 739 13, v únoru 2015, ve stupni DPS, a to vyplněným výkazem výměr u všech položek týkajících se předmětu plnění.

  - Součástí závazku provést dílo je i povinnost zhotovitele předat objednateli atesty, návody k obsluze, návody k údržbě a ostatní dokumenty nezbytné pro užívání v českém jazyce.

  - Součástí plnění dle této smlouvy je také:

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění, pozdějších předpisů

- další práce a dodávky touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.

Subdodavatelé

  - Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že celý předmět plnění dle této smlouvy realizuje bez subdodavatelů, tj. vlastními zaměstnanci a prostředky; v případě, že zhotovitel po uzavření smlouvy dospěje k rozhodnutí, že k plnění smlouvy potřebuje nebo musí použít subdodavatele, platí ujednání dle odstavce 6 a 7 tohoto článku smlouvy obdobně.

  - Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provádět za součinnosti svých subdodavatelů, jejichž seznam, jakož i rozsah jejich účasti na předmětu plnění je uveden v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že při provádění díla subdodavatelem zhotovitel bude odpovídat, jakoby tyto částí díla prováděl sám.

  - Zhotovitel se zavazuje, že změnu jakéhokoliv subdodavatele dle přílohy č. 3 této smlouvy provede pouze s předchozím souhlasem objednatele ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit objednateli smlouvu se subdodavatelem, či jiný doklad o závazkovém vztahu, pokud k tomu bude objednatelem vyzván.

článek 3.

Doba, místo a další podmínky plnění

  - Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla do:

- realizace přírodní zahrady do 24. 8. 2015

- výsadba vrbových prvků do 6. 11. 2015

  - Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků, kromě drobných závad uvedených v kapitole Provedení, předání a převzetí díla bod 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas a prohlašuje, že odpovídá projektové dokumentaci díla dle přílohy č. 1 smlouvy. V případě dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které zásadně brání v provedení díla je možno po dohodě se zadavatelem prodloužit lhůtu k provedení díla.

  - Zhotovitel je povinen zahájit přípravu provedení díla ihned po podpisu této smlouvy. Případné další stavební úpravy a úpravy interiérových prvků, vzniklé řešením odchylným od projektové dokumentace hradí zhotovitel.

  - Místem plnění je ul. 8. pěšího pluku 821, Frýdek-Místek, pozemek parc. č. 1820/1,1820/66 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obci Frýdek-Místek (dále jen staveniště).

Předání a převzetí staveniště

  - Zhotovitel je povinen převzít od Objednatele staveniště v aktuálním stavu bez zvláštních úprav v závislosti na klimatických podmínkách. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší.

  - Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.

  - Zařízení staveniště bude umístěno po dohodě se zadavatelem.

  - Nositelem nebezpečí škod na zhotovovaném díle i zařízení staveniště bude od předání staveniště do předání hotového díla zhotovitel.

  - Rozsah staveniště je vymezen výše uvedenou projektovou dokumentací. Zhotovitel bude povinen vést stavební deník (minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb.).

  - Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

  - Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

  - Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

  - Staveniště není prosté práv třetích osob. Zhotovitel zajistí řádné ohraničení stavby, aby mohla být mateřskou školou využívána část zahrady, na které aktuálně neprobíhají stavební práce.

Provedení, předání a převzetí díla

  - Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými technickými a evropskými normami, evropskými technickými schváleními, technickými specifikacemi zveřejněnými v úředním věstníku Evropské unie, stavebními technickými osvědčeními. Technický a uživatelský standard veřejné zakázky je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace v příloze č. 1 smlouvy.

  - Zhotovitel předá u předávacího řízení dokončeného díla objednateli rovněž veškeré potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních předpisech, osvědčení použitých materiálů, atesty, případně prohlášení o shodě, protokoly o příslušných zkouškách, kopie dokladů o likvidaci odpadu, návody k údržbě zařízení případně další doklady, potřebné k užívání díla.

  - Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si v akreditované zkušebně ČR shodu jakéhokoliv dodaného výrobku s certifikátem jakosti, doloženým zhotovitelem, případně doloženým při dodávce na místo realizace. V případě, že výrobek nebude mít dodavatelem deklarované a objednatelem požadované vlastnosti, cenu tohoto kontrolovaného výrobku a související náklady na ověření shody hradí dodavatel, v opačném případě je hradí zadavatel.

  - Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednavateli termín, kdy bude dílo ukončeno a  připraveno k odevzdání a převzetí jako celek. Zápis o odevzdání a převzetí prací pořizuje zhotovitel. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady zejména:

- prohlášení o shodě (dle §13 zákona č.22/1997 Sb. a pozdějších úprav)

- certifikáty výrobku (dle zákona č. 22 /1997 Sb.)

  - Pokud bude mít dílo vady či nedodělky, objednatel je oprávněn převzít dílo pouze s ojedinělými drobnými vadami, nebránícími užívání díla ani kolaudaci stavby, ani její užívání podstatným způsobem funkčně ani esteticky neomezují a budou následně odstraněny. Za vadu se považuje i dodání jiného výrobku, či vady v dokladech nutných pro užívání věci viz § 2628 zákona č. 89/2012 Sb.

článek 4.

Cena a platební podmínky:

  - Smluvní cena za předmět smlouvy je celkem ve výši:

cena bez DPH 	     ,- Kč

slovy -

% DPH	     ,- Kč

Cena celkem včetně DPH		     ,- Kč

  - Smluvní cena v rozsahu sjednaného předmětu smlouvy je smluvní cenou nejvýše přípustnou a závaznou po celou dobu trvání smlouvy.  V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné pro řádné splnění sjednaného předmětu smlouvy včetně nákladů na dopravu na místo určení, pojištění na místo určení, balného, cla, zapojení, apod. Objednatel uhradí 90 % sjednané ceny díla, včetně DPH a pozastávku ve výši 10 % do deseti dnů od odstranění poslední vady nebo nedodělku. Pozastávka bude uplatněna ve stejné výši i v případě, že zhotovitel neuvede plochy staveniště, včetně veškerých ploch zasažených stavební činností zhotovitele do původního stavu. Bude-li dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků, nebude pozastávka ceny díla uplatněna.

  - Smluvní cena je doložena položkovým rozpočtem (výkazem výměr) zhotovitele dle přílohy č. 1  smlouvy, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny jednotlivých prvků stavebních prací.

  - Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně.

  - Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy pro daňový doklad, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je druhá strana povinna ve faktuře vyznačit i tyto údaje:

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),

- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,

- čísla a data dodacích listů podepsaných zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem (dodací listy, zjišťovací protokoly budou přílohou faktury),

- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele.

Nedílnou přílohou faktury musí být odsouhlasený zjišťovací protokol, včetně soupisu provedených prací. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti, stanovené účetními a daňovými předpisy.

  - Lhůta splatnosti faktury je minimálně 14 dnů po jejím doručení objednateli, který provede ověření formální, věcné a finanční správnosti údajů uváděných v daňovém dokladu a potvrdí ji svým podpisem. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.)..

  - Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

  - Doručení faktury se provede oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

  - Objednatel umožňuje měsíční fakturaci.

článek 5.

Záruční podmínky

  - Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.  Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se zákonem 183/2006 Sb. a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku v jeho platném znění. Vyjde-li vada, kterou předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, má právo na dodání náhradního předmětu plnění.

  - Záruční doba počíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí řádně splněného díla jako celku. Úplným protokolárním předáním a převzetím díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, ve sjednaném rozsahu a ve sjednaném místě plnění.

  - V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:

  - do datové schránky: doplňte

  - na e-mail: doplňte

  - na telefonním čísle: doplňte

V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

  - Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje uživatele do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vad do prvého pracovního dne následujícího po ohlášení a započít s odstraněním vady.

  - Nezahájí-li zhotovitel opravu reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.

  - Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celé dodávky).

článek 6.

Smluvní sankce

  - V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení s předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.

  - V případě prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění vad dle termínu stanoveném ve smlouvě dle článku 5. odst. 4, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení; Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem.

  - Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

článek 7.

Další podmínky provádění díla

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  - Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými platnými předpisy; tj. se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

  - Úhrada případných sankcí uložených za neplnění povinností, vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce uložených zadavateli, a to např. vady či nedodržování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, bude požadována po Zhotoviteli.

  - Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat; to platí i pro subdodavatele zhotovitele.

  - Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.

Škody

  - Pokud je činností zhotovitele způsobená škoda objednateli nebo třetím osobám konáním nebo opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy (včetně škod na stavbě budovy, např. poškození podlahových krytin, poškození omítky, odření nátěrů aj.), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

  - Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí.

článek 8.

Závěrečná ustanovení

  - Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole).

  - Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

  - Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí … schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne …………, číslo usnesení …………………………...

  - Součástí smlouvy jsou její přílohy:

- číslo 1 	oceněný soupis prací s výkazem výměr,

- číslo 2  	projektová dokumentace s názvem „MŠ Sněženka – přírodní

zahrada“, vypracované Ing. Zdeňkem Strnadelem, autorizovaným

krajinářským architektem, p. č. 04 028, Kunčice p. O. 663, 739 13 v únoru

2015 ve stupni DPS

- číslo 3	seznam subdodavatelů

- číslo 4       návrh harmonogramu postupu prací

## Za objednatele:			Za zhotovitele:

## V _________, dne __________ 2015			V ________, dne _________ 2015

## _____________________________			__________________________

## Jméno, příjmení, funkce			Jméno, příjmení, funkce